## Slide 1: Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки программного продукта
ПЗ 9, Олег Драгун, зач.кн.2520050

## Slide 2: краткая характеристику разработанного программного продукта
Напомню, что ранее мы создали аутсорс-компанию и заключили договор с мтс на разработку фичи по саморегистрации (+расширения)
Сейчас посчитаем затраты на разработку
Разбили проект на 4 блока и попытались уложить срок разработки в 1 год

## Slide 3: какие функции фича выполняет
1) Возможность купить комплект саморегистрации и самостоятельно стать новым клиентом МТС без похода в офис
2) Возможность сделать тоже самое, только полностью удаленно посредством есим
3) Возможность перенести номер из сети другого оператора полностью удаленно
4) Возможность стать клиентом МТС для нерезидентов РБ полностью удаленно, без похода в офис

## Slide 4: Какие задачи решает
Постепенный перевод всех возможных оффлайн услуг в онлайн
Уменьшение кол-ва людей в точках продаж
Сокращение кол-ва точек продаж
Расширение пользовательской базы
Догоняем конкурентов

## Slide 5: Сумма за год работы команды(руб.)
Роль | Месячная ставка | Месяцев работы | Основная з/п | дополнительная з/п | социалка | прочее | сумма
PM | 5000 | 12 | 60000 | 12000 | 25200 | 5000 | 102200
Mobile lead (android) | 10000 | 12 | 120000 | 24000 | 50400 | 10000 | 204400
android developer | 7000 | 12 | 84000 | 16800 | 35280 | 7000 | 143080
ios developer | 7000 | 12 | 84000 | 16800 | 35280 | 7000 | 143080
ios developer | 7000 | 12 | 84000 | 16800 | 35280 | 7000 | 143080
qa | 3500 | 12 | 42000 | 8400 | 17640 | 3500 | 71540
qa | 3500 | 12 | 42000 | 8400 | 17640 | 3500 | 71540
СУММА | 43000 |  | 516000 | 103200 | 216720 | 43000 | 878920